**Week 1: Onderzoek & Design**

* Maandag: Doelen bepalen, inspiratie zoeken
* Dinsdag: Vergelijkbare apps bekijken, eerste schetsen
* Woensdag: Simpele wireframes maken
* Donderdag: Wireframes verbeteren
* Vrijdag: Bekijken toepassen van kleuren in de design

**Week 2: Opzet & Basis**

* Maandag: Project opzetten, repository maken
* Dinsdag: Pagina’s en navigatie bouwen
* Woensdag: Homepagina en kaart toevoegen
* Donderdag: Kaart markers plaatsen
* Vrijdag: Eerste test op mobiel

**Week 3: Functionaliteit**

* Maandag: Event data toevoegen
* Dinsdag: Evenementenlijst en filtering maken
* Woensdag: Artiestenpagina’s bouwen
* Donderdag: Notificaties en talen toevoegen
* Vrijdag: Dark mode en testen

**Week 4: Afronden & Testen**

* Maandag: PWA en offline support toevoegen
* Dinsdag: Performance en bugs oplossen
* Woensdag: Gebruikerstest en feedback verwerken
* Donderdag: Documentatie bijwerken
* Vrijdag: App publiceren en delen